| اقتصاد مقاومتي ،‌ اقدام و عمل |
| --- |
| جناب آقاي مهندس سيفي |
| مديرعامل محترم شركت آب منطقه‌اي لرستان |
| موضوع: | برنامه اقتصاد مقاومتي در سال ١٣٩٥ آن شركت در حوزه طرح و توسعه |
| با سلام در راستای تصویب‌نامه شماره 7894 مورخ 29/1/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موضوع تکالیف وزارت نیرو در رابطه با اجرای پروژه‌های اولویت‌دار سال 1395 (که طی نامه شماره 89586/د/95 مورخ 4/2/1395 اعلام گردیده است)، برنامه آن شرکت در حوزه طرح و توسعه به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. الف) سد رديف عنوان کـد طرح حجم مخزن (م.م.م) آب قابل تنظيم سالانه (م.م.م) زمان آبگيري زمان افتتاح 1 سد حوضيان‏ 40201106 2/31 5/25 21/3/1394 14/2/1395 ب) شبکه‌های آبیاری و زهکشی رديف عنوان کد طرح برنامه احداث در سال 1395 (هكتار) پیش‌بینی زمان اتمام 1 شبکه آبياري و زهکشي حوضيان‏ 40201609 200 آذر 1395 2 شبکه آبیاري و زهکشي مروک‏ | 40201598 100 آذر 1395 3 شبکه آبياري و زهکشي کمندان‏ 40201612 200 آذر 1395 4 شبکه آبياري و زهکشي ايوشان‏ 40201608 200 آذر 1395 مجموع 700 در این خصوص لازم است ضمن پیگیری تحقق موارد فوق در زمان مقرر دستور فرمایید نسبت به ارائه گزارشات ذیل به معاونت طرح و توسعه اقدام نمایند. - خلاصه برنامه زمان‌بندی کارهای باقیمانده هر طرح (حداکثر در 4 فعالیت) جهت تحقق هدف مربوطه ظرف مدت یک هفته. - ارائه گزارش پیشرفت عملیات اجرایی، خلاصه اقدامات انجام یافته و خلاصه مشکلات طرح‌های مزبور هر دو هفته (ابتدا و نیمه هر ماه). |
|  | محمد حاج رسوليها |
|  | مشاور وزير نيرو و مدير عامل |